ANEXO 8 - PROJETO BÁSICO

# OBJETO

Contratação de empresa especializada em construção para execução de obra de reforma parcial na sede da 2ª Procuradoria Regional – Duque de Caxias – Rio de Janeiro.

# JUSTIFICATIVA

Para otimizar o atendimento aos processos ligados à região de Duque de Caxias, a Procuradoria Geral do Estado decidiu integrar as áreas destinadas às salas de procurador e de estagiários da sede da 2ª PR.

# OBJETIVO e/ou FINALIDADE

Integrar o espaço existente através de aberturas que promoverão a circulação interna entre as áreas destinadas às salas de procurador e de estagiários.

# LOCALIZAÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO e/ou EXECUÇÃO

Os serviços serão executados na 2ª Procuradoria Regional localizada à Av. Brigadeiro Lima e Silva, 1939, 6º e 7º andares, Duque de Caxias/RJ e executados durante o horário noturno e aos fins de semana, respeitando os horários determinados pelo Condomínio.

# ESTIMATIVA DE CUSTOS

O Valor total estimado para a contratação é de R$ 20.291,02 (Vinte mil duzentos e nove e um reais e dois centavos) conforme orçamento anexo elaborado com base no Catálogo de preços da EMOP, mês de referência – Maio/2019.

# PRAZOS

O prazo máximo para a execução da obra será de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados do recebimento do Memorando de Início dos Serviços.

# DO ANEXO

Em anexo, o seguinte documento que faz parte do projeto básico:

1. Planilha Orçamentária;

Patrícia Gullo Campos Frade                              Fernanda Espechit Coelho

Arquiteta – PGE                                            Engenheira Civil – PGE

Matrícula 944150-2                                           Matrícula 5016469-4

CAU A11496-0                                               CREA 99165/D-MG