ANEXO 9 - PROJETO BÁSICO

# OBJETO

Contratação de empresa especializada para execução da obra de reforma e ampliação da sede da Procuradoria na Capital Federal (PG-13).

# JUSTIFICATIVA

Adequar e ampliar o ambiente de trabalho a fim de otimizar o atendimento das novas demandas da sede da PGE em Brasília-DF.

# OBJETIVO e/ou FINALIDADE

Adaptar o espaço existente de acordo com as normas técnicas, possibilitando a prestação de serviços e o desempenho das atividades relacionadas à sua área de abrangência.

# LOCALIZAÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO e/ou EXECUÇÃO

Os serviços serão executados na atual sede, localizada no Setor Administrativo Federal Sul, Quadra 02, Lote 04, Salas 301 e 304, Brasilia-DF; e executados durante o horário noturno e aos fins de semana, respeitando os horários determinados pelo Condomínio.

# ESTIMATIVA DE CUSTOS

O Valor total estimado para a contratação é de R$ 828.755,67 (Oitocentos e vinte e oito mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e sete centavos ) conforme orçamento anexo elaborado com base no Catálogo de Preços SINAPI e SBC, mês de referência – Julho/2016.

A utilização dos Índices acima mencionados para a elaboração das planilhas orçamentárias, ao invés do Catálogo da EMOP, justifica-se pelo fato de que a obra será executada fora do Estado do Rio de Janeiro, havendo nesses Catálogos, os valores regionalizados para o local da referida reforma.

# PRAZOS

O prazo máximo para a execução da obra será de 180 (cento e oitenta dias) dias consecutivos, contados do recebimento do Memorando de Início dos serviços.

# DOS ANEXOS

Em anexo, os seguintes documentos que fazem parte do Projeto Básico:

1. Plantas de arquitetura com a indicação dos serviços a serem executados;

2. Diretrizes para a execução das obras;

3. Planilhas Orçamentárias;

4.Plantas e descritivos de Instalação Elétrica Estabilizada e de Lógica, elaborados pelo PRODERJ;